**სატენდერო დოკუმენტაციის კომპლექტი მცირე სამუშაოების შესყიდვისთვის**

**ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობა**

**(ნაწილი 2)**

შესყიდვის დასახელება:

**საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფ. ჭორვილა-საირხის გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა**

ტენდერის ნომერი: **EIB/MIMP/W/NCB/02-2016**

პროექტი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი

შემსყიდველი: **საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი**

ქვეყანა: **საქართველო**

დოკუმენტის გამოცემის თარიღი: 2016 წლის თებერვალი

**ნაწილი II**

**1. II თავი - სატენდერო მონაცემთა ნუსხა (სმნ)**

**2. III თავი – შეფასებისა და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები**

**3. VII თავი – სამუშაოთა მოთხოვნები**

**4. IX თავი - კონტრაქტის კონკრეტული პირობები (კკპ)**

II თავი - სატენდერო მონაცემთა ნუსხა (სმნ)

ა. შესავალი

|  |  |
| --- | --- |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 1.1 paragrafi** | სატენდერო წინადადების წარმოდგენაზე მოწვევის ნომერი: **EIB/MIP/W/NCB/02-2016**  დამკვეთი: **საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 1.1 paragrafi** | ტენდერის დასახელება: **საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფ. ჭორვილა-საირხის გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა**  ტენდერის საიდენტიფიკაციო კოდი: **EIB/MIP/W/NCB/02-2016**  ტენდერის შემადგენელი ლოტების რაოდენობა და საიდენტიფიკაციო კოდი: **არ გამოიყენება** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 2.1 paragrafi** | სესხის მიმღების სახელწოდება: **საქართველო** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis, 2.1 paragrafi** | პროექტის სახელწოდება:  **მუნიციპალური ინფრასრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis, 2.1 paragrafi** | სასესხო ან საფინანსო ხელშეკრულების თანხა: ***ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) სესხი 100 მლნ ევრო*** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis, 4.1 პარაგრაფი** | ერთობლივ საწარმოში წევრების მაქსიმალური რაოდენობა: **3 (სამი)** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis, 4.4 paragrafi** | უფლებაჩამორთმეული ფირმების და პირების სია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ვებ-გვერდზე: [www.worldbank.org/debarr](http://www.worldbank.org/debarr) |

Bb. satendero dokumentacia

|  |  |
| --- | --- |
| **instruqciebi**  **tenderSi**  **monawileTaTvis, 7.1**  **paragrafi** | განმარტებების მოთხოვნა უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით.  დამკვეთმა უნდა მიიღოს განმარტების შესახებ თხოვნა არა უგვიანეს: **წინადადებების წარმოდგენის ბოლო თარიღამდე 14 დღით ადრე** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis, 7.1 paragrafi** | განმარტებებს დამკვეთი განათავსებს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis, 7.4 paragrafi** | წინასატენდერო შეხვედრა: **არ ჩატარდება**  წინასატენდერო შეხვდრის ჩატარების შემთხვევაში მისი ადგილი და დრო:  **არ ჩატარდება**  დამკვეთის მიერ ორგანიზებული ობიექტის მონახულება:**არ ჩატარდება** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis, 8.2 paragrafi** | სატენდერო დოკუმენტაციის ნებისმიერ დამატებას/ცვლილებას დამკვეთი განათავსებს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. |

გ. სატენდერო წინადადებების მომზადება

|  |  |
| --- | --- |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 10.1 paragrafi** | სატენდერო წინადადების ენა: **ქართული**  ყველა კორესპონდენციის ურთიერთგაცვლა უნდა მოხდეს: **ქართულად**  დამხმარე დოკუმენტებისა და ბეჭდური ლიტერატურის თარგმნის ენაა ზემოთმოყვანილი ენა. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 11.1 (b) paragrafi** | სატენდერო წინადადებასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას: **განფასებული სამუშაოთა მოცულობების უწყისი.** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 11.1 (d) paragrafi** | ტენდერის მონაწილემ სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს **შეთანხმება კეთილსინდისიერების შესახებ** სატენდერო დოკუმენტაციაში თანდართული ფორმის (დანართი #1 შეთანხმება კეთილსინდისიერების შესახებ) მიხედვით. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 11.1 (თ) paragrafi** | ტენდერის მონაწილემ სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დამატებითი დოკუმენტები:  ***-* სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი**  ***-* სამუშაოთა წარმოების პროგრამა და მეთოდოლოგია** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 13.1 paragrafi** | ალტერნატიული სატენდერო წინადადებები: **არ არის დაშვებული** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 13.2 paragrafi** | სამუშაოს დასრულების ალტერნატიული ვადები: **არ არის დაშვებული**  იმ შემთხვევაში თუ ნებადართულია სამუშაოს დასრულების ალტერნატიული ვადები: შეფასების მეთოდი მითითებული იქნება, შეფასების და კვალიფიკაციის კრიტერიუმის თავი 3-ში. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 13.4 paragrafi** | დაშვებულია ალტერნატიული ტექნიკური გადაწყვეტების წარდგენა სამუშაოთა შემდეგ ნაწილებზე: **არ არის დაშვებული** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 14.5 paragrafi** | ტენდერის მონაწილის მიერ წარმოდგენილი ფასები არ ექვემდებარება კორექტირებას კონტრაქტის განხორციელების დროს. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 15.1 paragrafi** | ტენდერის მონაწილემ ფასები უნდა წარმოადგინოს: **ლარში** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 18.1 paragrafi** | სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა შეადგენს: **90 დღეს**, სატენდერო წინადადების წარმოდგენის თარიღად მითითებული თარიღის შემდგომ. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 18.3 (ა) paragrafi** | კონტრაქტის ფასი კორექტირებული იქნება 2**%** ფაქტორის საფუძველზე |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 19.1 paragrafi** | ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების საბანკო გარანტია: **არ გამოიყენება**  ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაცია - სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაცია იქნება შემდეგი ვადით: **1 წელი სატენდერო წინადადებების გახსნის დღიდან**.  ტენდერის მონაწილეებმა უნდა გაითვალისწინონ რომ სატენდერო წინადადებების საბანკო გარანტია ან სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაცია უნდა წარმოადგინონ IV თავში ("სატენდერო ფორმები") მითითებული სატენდერო წინადადების გარანტიის (საბანკო გარანტია)/სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაციის ფორმის მიხედვით.  ტენდერის მონაწილე, რომელიც წარმოდგენილია **ერთობლივი საწარმოს** სახით, ყურადღებით უნდა გაეცნოს "ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის" 19.8 მუხლის დებულებას, ვინაიდან, აღნიშნულ მუხლთან შეუსაბამობა შესაძლებელია გახდეს სატენდერო წინადადების უარყოფის მიზეზი. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 19.3 (d) paragrafi** | სხვა ტიპის მისაღები გარანტიები: **არ გამოიყენება** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 19.9 paragrafi** | იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერის მონაწილე განახორციელებს იმ ქმედებიდან, რომელიც განსაზღვრულია წინამდებარე დებულების ა) ან ბ) ქვე-პარაგრაფებით რომელიმეს, სესხის ამღები არაუფლებამოსილად გამოაცხადებს ტენდერის მონაწილეს დამკვეთის მიერ კონტრაქტის მინიჭებაზე **1 (ერთ) წლიანი** პერიოდის განმავლობაში |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 20.1 paragrafi** | სატენდერო წინადადების ორიგინალის გარდა წარმოდგენილი უნდა იქნას: **არ გამოიყენება** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 20.2 paragrafi** | ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს ტენდერის მონაწილის სახელით სატენდერო წინადადების ხელმოწერის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი:   1. პარტნიორთა კრების (პარტნიორთა კრება, საერთო კრება, აქციონერთა საერთო კრება, და ა.შ) ოქმი, რომლითაც კომპანიის დირექტორს ენიჭება უფლებამოსილება, რომ ხელი მოაწეროს სატენდერო წინადადებას ტენდერში მონაწილის სახელით. 2. თუ სატენდერო წინადადება ხელმოწერილია სხვა პირის მიერ გარდა დირექტორისა, როგორც ეს აღნიშნულია 1) პუნქტში, ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს წერილობითი მინდობილობა, რომლითაც სატენდერო წინადადებაზე ხელმომწერ პირს ენიჭება უფლებამოსილება ხელი მოაწეროს სატენდერო წინადადებას ტენდერში მონაწილის სახელით.   იმ შემთხვევაში, თუ სატენდერო წინადადება წარმოდგენილია არსებული ან განზრახული **ერთობლივი საწარმოს** მიერ, ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს ყველა მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელშიც:  (1) აღნიშნული იქნება, რომ ყველა მხარე ერთობლივად და ცალ-ცალკე არის პასუხისმგებელი კონტრაქტის შესრულებაზე, კონტრაქტის პირობების შესაბამისად;  (2) დასახელებული იქნება წარმომადგენელი, რომელსაც ექნება უფლებამოსილება იმოქმედოს **ერთობლივი საწარმოს** ყველა და თითოეული მხარის სახელით ტენდერის პროცესში და თუ ერთობლივ საწარმოს მიენიჭა კონტრაქტი, კონტრაქტის განხორციელების დროს;  (3) განსაზღვრული იქნება ერთობლივ საწარმოში შემავალი თითოეული პარტნიორის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების პროცენტული წილი. |

**დ. სატენდერო წინადადებების წარდგენა და გახსნა**

|  |  |
| --- | --- |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 21.1 paragrafi** | ტენდერის მონაწილეებმა **უნდა** წარმოადგინონ სატენდერო წინადადებები ელექტრონულად სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით.  აღნიშნულ შესყიდვაზე **არ ვრცელდება** სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურები. სატენდერო წინადადებების წარდგენა და წინადადებების გახსნა ჩატარდება ელექტრონულად სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, გარკვეული მოდიფიკაციებით. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ძირითადი მოდიფიკაციები შემდეგია:   * გაუქმებულია ვაჭრობის სამი რაუნდის ფუნქციონალობა. ვაჭრობის დამატებითი რაუნდები არ გამოიყენება. * ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის წინასწარი/სავარაუდო ღირებულება ღიაა, თუმცა ტენდერის მონაწილეებს შეუძლიათ წარმოადგინონ წინადადების ფასი, რომელიც შეიძლება იყოს სავარაუდო ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი. ამასთან, სატენდერო წინადადების ფასის დადგენა არის ტენდერის მონაწილის პასუხისმგებლობა, რაც დაფუძნებული უნდა იყოს მიმდინარე საბაზრო ფასებზე და სხვა ფაქტორებზე, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ წარმოდგენილი სამუშაოების განფასებაზე.   გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტენდერი ტარდება „ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის“ (National Competitive Bidding) პროცედურების შესაბამისად ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით. აღნიშნული სახელმძღვანელოს 3.4.1 პუნქტის შესაბამისად და დონორის გადაწყვეტილებით ტენდერით გათვალიწინებული სამუშაოების შესყიდვისათვის გამოყენებული იქნება მსოფლიო ბანკის სტანდარტული სატენდერო დოკუმენტაცია და მსოფლიო ბანკის შესყიდვის პროცედურები ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობისათვის. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 21.2 და 21.3 paragrafi** | **არ გამოიყენება** |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 22.1 paragrafi** | ტენდერში მონაწილეებმა სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინონ **ელექტრონულად** სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 22.1 paragrafi** | ტენდერში მონაწილეებმა სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად არაუგვიანეს იმ თარიღისა და დროსა, რომელიც მითითებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 25.1 paragrafi** | ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის პარაგრაფი 25.1 შეცვლილია და ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად:  წინადადებების გახსნა ჩატარდება ელექტრონულად სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, გარკვეული მოდიფიკაციებით. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ძირითადი მოდიფიკაციები შემდეგია:   * გაუქმებულია ვაჭრობის სამი რაუნდის ფუნქციონალობა. ვაჭრობის დამატებითი რაუნდები არ გამოიყენება. * ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის წინასწარი/სავარაუდო ღირებულება ღიაა, თუმცა ტენდერის მონაწილეებს შეუძლიათ წარმოადგინონ წინადადების ფასი, რომელიც შეიძლება იყოს სავარაუდო ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი. ამასთან, სატენდერო წინადადების ფასის დადგენა არის ტენდერის მონაწილის პასუხისმგებლობა, რაც დაფუძნებული უნდა იყოს მიმდინარე საბაზრო ფასებზე და სხვა ფაქტორებზე, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ წარმოდგენილი სამუშაოების განფასებაზე.   ტენდერის გახსნის ოქმი განთავსდება შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 25.3 paragrafi** | სატენდერო განაცხადზე და განფასებულ სამუშაოთა მოცულობების უწყისზე დამკვეთის წარმომადგენლის მიერ ინიციალების დასმა **არ გამოიყენება** |

**ე. სატენდერო წინადადებების შეფასება და შედარება**

|  |  |
| --- | --- |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 34.1 paragrafi** | ამჟამად, დამკვეთი არ აპირებს შეასრულოს სამუშაოების გარკვეული კონკრეტული ნაწილები წინასწარ შერჩეული ქვე-კონტრაქტორების მეშვეობით. |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 34.3 paragrafi** | ა) იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორის მიერ შემოთავაზებულია სამუშაოების გარკვეული ნაწილის შესრულდება ქვე-კონტრაქტორის მიერ, ქვე-კონტრაქტების გაფორმების ნებადართული მაქსიმალური პროცენტული მაჩვენებელია: **მთლიანი საკონტრაქტო ღირებულების 20%.**  ბ) ტენდერში მონაწილეებმა, რომლებიც გეგმავენ სამუშაოს საერთო მოცულობის 10%-ზე მეტის ქვე-კონტრაქტების გაფორმების მეშვეობით განხორციელებას, სატენდერო წინადადების ფორმაში უნდა მიუთითონ სამუშაოების ის ღონისძიება (ღონისძიებები) ან ნაწილები, რომელთა განხორციელებაც უნდა მოხდეს ქვე-კონტრაქტების გაფორმების მეშვეობით, ასევე დეტალური ინფორმაცია ქვე-კონტრაქტორების კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ.  ქვე-კონტრაქტორების კვალიფიკაცია და გამოცდილება უნდა აკმაყოფილებდეს ქვე-კონტრაქტით განსაზღვრული სამუშაოს შესაბამის მინიმალურ კრიტერიუმებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვე-კონტრაქტორებს არ მიეცემათ მონაწილეობის უფლება.  გ) ქვე-კონტრაქტორების კვალიფიკაცია და გამოცდილება ტენდერში მონაწილის შესაფასებლად მხედველობაში არ იქნება მიღებული. ტენდერში მონაწილე თვითონ (ქვე-კონტრაქტორის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე) უნდა აკმაყოფილებდეს საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს |

ვ. კონტრაქტის მინიჭება

|  |  |
| --- | --- |
| **instruqciebi tenderSi monawileTaTvis 43.1 paragrafi** | ბ-ნი პაატა სალია, მისი ოფისი მდებარეობს საქართველო, თბილისი 0161, შიო მღვიმელის #4.  მისთვის ანაზღაურება მოხდება **150 აშშ** დოლარის ექვივალენტში საათში.  ბიოგრაფიული მონაცემები მოცემულია ქვემოთ:  განათლება:  2007-2008 კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნეს სკოლის  მაგისტრატურა: კომერციული სამართალი.  1998-2001 სოხუმის ი. ვეკუას სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული  ფაკულტეტი, დიპლომი წარჩინებით.  1989-1994 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის  ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი, დიპლომი წარჩინებით.  აკადემიური საქმიანობა:  2001-2004 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო  ცენტრის მიერ ჩატარებული სპეცკურსები: ადვოკატთა  მოსამზადებელი კურსები; ბიზნეს სამართალი (ინგლისურად);  მართვა და ადმინისტრირება.  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ  ჩატარებული სპეცკურსები: კერძო არბიტრაჟი;  ადვოკატთა მოსამზადებელი კურსები.  პროფესიული გამოცდილება:  2000-2001 იურიდიული ფირმა ~ადვოკატი~\_ კონსულტანტი.  2001-2005 დამოუკიდებელი საადვოკატო საქმიანობა.  2002- დღემდე თბილისის სარბიტრაჟო პალატის რეგისტრატორი და  დირექტორის მოადგილე.  2005- დღემდე საადვოკატო ბიურო ~გაბუნია და პარტნიორები~ \_ ადვოკატი,  პარტნიორი.  კვალიფიკაცია:  2006 ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და  ადმინისტრაციული სამართლის განხრით.  2002 ადვოკატთა მოსამზადებელი კურსები. სერთიფიკატი.  წევრობა:  საქართველოს არბიტრაჟთა ასოციაცია – გამგეობის წევრი.  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - წევრი  ენები:  ქართული (მშობლიური), ინგლისური, რუსული, ბერძნული.  კომპიუტერული ცოდნა:  Windows 2000, საოფისე პროგრამები, ინტერნეტი. |

## III თავი – შეფასებისა და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები

## ეს ნაწილი შეიცავს ყველა იმ კრიტერიუმს, რომლებიც *დამკვეთმა* უნდა გამოიყენოს სატენდერო წინადადებების შესაფასებლად და ტენდერში მონაწილეების კვალიფიკაციის განსაზღვრისათვის, თუ ტენდერს წინ არ უძღოდა წინასაკვალიფიკაციო პროცედურა და უნდა ჩატარდეს პოსტკვალიფიკაციის პროცედურები. ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის პარაგრაფების 35 და 37 შესაბამისად, სხვა არცერთი მეთოდი, კრიტერიუმი და ფაქტორი არ უნდა იქნას გამოყენებული. ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს მოთხოვნილი ინფორმაცია სატენდერო ფორმებში მოცემული ფორმებით.

## იქ, სადაც ტენდერში მონაწილეს მოეთხოვება ფულადი ოდენობის დასახელება, *ტენდერში მონაწილეებმა* უნდა მიუთითონ ეროვნული ვალუტა. თუკი რაიმე თანხები არის უცხოურ ვალუტაში, მისი ექვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში უნდა განისაზღვროს ტენდერის მონაწილის მიერ მითითებული გაცვლითი კურსის გამოყენებით შემდეგნაირად:

* თითოეული წლისთვის მოთხოვნილი სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვის ან ფინანსური მონაცემებისთვის - შესაბამისი კალენდარული წლის ბოლო დღეს არსებული გაცვლითი კურსით (რომელშიც უნდა განხორციელდეს ამ წლის თანხების კონვერტაცია), რომელიც თავდაპირველად იქნა დადგენილი.
* ერთი კონტრაქტის ღირებულება - კონტრაქტის დადების დღეს დაფიქსირებული გაცვლითი კურსი.

1. **შეფასება**

“ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის” 35.2 (ა) – (ე) პარაგრაფების პუნქტებში ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გარდა, გამოყენებული უნდა იქნას შემდეგი კრიტერიუმები:

**2.1 ტექნიკური წინადადების ადეკვატურობა**

ტენდერის მონაწილის ტექნიკური წინადადების შეფასება მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: ტენდერის მონაწილის ტექნიკური შესაძლებლობების შეფასება, განახორციელოს ძირითადი აღჭურვილობისა და პერსონალის მობილიზაცია კონტრაქტის შესასრულებლად მის მიერ შემოთავაზებულ სამუშაოთა მეთოდის, სამუშაოთა გრაფიკის და მასალების წყაროების შესაბამისად, რომელიც საკმარისად დეტალური უნდა იყოს და სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს VII თავის (სამუშაოთა მოთხოვნები) დებულებებს.

**2.2 რამოდენიმე კონტრაქტი - არ გამოიყენება**

**2.3 ალტერნატიული დასრულების ვადები - არ გამოიყენება**

**2.4 ალტერნატიული ტექნიკური გადაწყვეტები - არ გამოიყენება**

**2.5 სპეციალიზირებული ქვე-კონტრაქტორები - არ გამოიყენება**

**2.6** **შეუსაბამობები, შეცდომები, და გამოტოვებები**:

“ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის” პარაგრაფის 30.3 თანახმად, კორექტირება განხორციელდება შემდეგი მეთოდოლოგიის გამოყენებით: “ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის” პარაგრაფის 14.2 შესაბამისად, თუ: i) პოზიცია არ არის შეტანილი განფასებულ სამუშაოთა მოცულობების უწყისებში, ე.ი. პოზიცია გამოტოვებულია ან პოზიცია შეტანილი და განფასებულია, მაგრამ არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტის მოთხოვნებს; ან ii) სამუშაოთა მოცულობების კომპონენტი ან სატენდერო წინადადების პუნქტი არ შეესატყვისება სატენდერო დოკუმენტის მოთხოვნებს; და იმ შემთხვევაში თუ სატენდერო წინადადება არსებითად შესატყვისად ჩაითვლება ზემოთმოყვანილ i) და ii) პუნქტებში მოყვანილი შეუსაბამობების მიუხედავად, არსებითად შესატყვისი ტენდერის მონაწილის მიერ კოტირებული პოზიციის ან კომპონენტის საშუალო ფასი დაემატება სატენდერო წინადადების ფასს და სატენდერო წინადადების ამგვარად განსაზღვრული ეკვივალენტური მთლიანი ფასი გამოყენებული იქნება ფასების შედარებისათვის. თუ შეუსატყვისი კომპონენტის ან პუნქტის ფასი ვერ განისაზღვრება სხვა არსებითად შესატყვისი სატენდერო წინადადებებიდან გამომდინარე, დამკვეთი საკუთარი ცოდნის ან სხვა წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე განსაზღვრავს ამ მიზნებისათვის და სატენდერო წინადადებების შესაფასებლად დასამატებელ ფასს.”

**2.7 დამატებითი საკვალიფიკაციიო კრიტერიუმები**

ტენდერის მონაწილემ უნდა დაასაბუთოს, რომ შეუძლია ერთდროულად ერთი ან მეტი კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება, მაშინ როცა უკვე აქვს აღებული ვალდებულებები დამქირავებელთან ან სხვა სააგენტოებთან სხვა სამუშაოებთან მიმართებაში. ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს დასასრულებული სამუშაოების ნუსხა CCC ფორმატში (მიმდინარე საკონტრაქტო ვალდებულებები/მიმდინარე სამუშაოები) საკონკურსო წინადადებასთან ერთად.

ტენდერის მონაწილის შესაძლებლობების დაანგარიშება მოხდება შემდეგნაირად:

**AT1 = AT2 – OW**

სადაც:

AT1 – კონტრაქტების საერთო (ჯამური) წლიური ღირებულება, რომლის მინიჭებაც შესაძლებელია ტენდერში მონაწილისათვის მოცემული კონტრაქტის ფარგლებში

AT2 – ტენდერის მონაწილის სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვა, როგორც წარმოდგენილია FIN 3.2 ფორმაში.

OW – შესასრულებელი სამუშაოების წლიური ღირებულება, მათ შორის იმ კონტრაქტებით გათვალისწინებული სამუშაოებისაც, რომელიც უკვე მიენიჭა ტენდერის მონაწილეს მაგრამ ამ სამუშაოების განხორციელება ჯერ არ დაწყებულა.

იმ შემთხვევაში, თუ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებთან შესაბამისობის დასაბუთების მიზნით სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ფორმები, განაცხადები, დანართები ან ნებისმიერი თანდართული დოკუმენტები შეიცავს მცდარ/ არასწორ ინფორმაციას, მსგავსი ქმედება განიხილება თაღლითობად ITB 3.1-ის შესაბამისად და წინადადება იქნება უარყოფილი.

***(აღნიშნული ცხირლი გამოყენებული იქნება ტენდერის მონაწილის შესაძლებლობების დასაანგარიშებლად და არ უნდა იქნას შევსებული ტენდერის მონაწილის მიერ)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ტენდერის მონაწილის მიერ წარმოდგენილი შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა** | | | | |
| საკონტრაქტო (სამუშაოების) მთლიანი ღირებულება |  |  |  |  |
| დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოების ღირებულება |  |  |  |  |
| კონტრაქტის დასრულებამდე დარჩენილი პერიოდი (თვეები) |  |  |  |  |
| დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოების წლიური ღირებულება |  |  |  |  |
| **დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოების კუმულატიური (ჯამური) ღირებულება (OW)** |  | | | |
| **ტენდერის მონაწილის სამშენებლო სამუშაოების წლიური ბრუნვა** | | | | |
| ტენდერის მონაწილის სამშენებლო სამუშაოების წლიური ბრუნვა |  |  |  |  |
| **ტენდერის მონაწილის სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვა (AT2)** |  | | | |
|  |  |  |  |  |
| **ტენდერის მონაწილის წლიური შესაძლებლობები (AT1)= AT 2 - OW** |  | | | |
| **მიმდინარე შესყიდვა (შეფასების ეტაპზე)** | | | | |
| კონტრაქტის სახელწოდება | **A** | **B** | **C** | **D** |
| სატენდერო წინადადების ღირებულება |  |  |  |  |
| ხანგრძლივობა თვეებში |  |  |  |  |
| წლიური ღირებულება |  |  |  |  |
|  | | | | |
| **კონტრაქტების ნებისმიერი კომბინაცია, სადაც კუმულატური (ჯამური) ღირებულება**  **ნაკლებია AT1-ზე შესაძლოა მიენიჭოს ტენდერის მონაწილეს** | | | | |
| ერთი კონტრაქტი |  |  |  |  |
| რამდენიმე კონტრაქტი |  |  |  |  |
| **შენიშვნა:**  ***იმ კონტრაქტებისთვის, რომლის სამუშაოების დასრულების დაგეგმილი ვადა არ აღემატება 12 თვეს და/ან რომლის დარჩენილი სამუშაოების დასრულების დაგეგმილი ვადა არ აღემატება 12 თვეს, ტენდერის მონაწილის კუმულატიური წლიური შესაძლებლობის (AT1) გაანგარიშებისას მხედველობაში მიიღება მხოლოდ დარჩენილი (შესასრულებელი) სამუშაოების ღირებულება.***  ***იგივე მეთოდოლოგია გამოყენებული იქნება მიმდინარე შესყიდვის (შეფასების ეტაპზე) მყოფი კონტრაქტების ღირებულების მიმართ, სადაც კონტრაქტის ვადა არ აღემატება 12 თვეს - აღნიშნული კონტრაქტების ღირებულება გათვალისწინებული იქნება ფაქტიურის შესაბამისად.***  ***თუ ტენდერის მონაწილე წარმოდგენილია არსებული ან განზრახული ერთობლივი საწარმოს სახით, შესყიდვის (შეფასების ეტაპზე მყოფი) კონტრაქტის კუმულატიური წლიური ღირებულება დაანგარიშდება ერთობლივ საწარმოში შემავალი თითოეული პარტნიორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების წილის პროპორციულად, ერთობლივი საწარმოს შესახებ შეთანხმების შესაბამისად.*** | | | | |

# 3. კვალიფიკაცია

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. უფლებამოსილების და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები | | | | | |
| **# და საგანი** | **შესატყვისობის მოთხოვნები** | | | | | **მოთხოვნა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენაზე** |
| **Sesabamisobis moTxovna** | **ტენდერის მონაწილე** | | | |
| **ინდივიდუალური საწარმო** | **არსებული ან განზრახული ერთობლივი საწარმო** | | |
| **ყველა პარტნიორი ერთიანად** | **თითოეული პარტნიორი** | **მინიმუმ ერთი პარტნიორი** |
| 1.1 ეროვნება | ეროვნება `ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის~ 4.3 პარაგრაფის შესაბამისად | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | არ  გამოიყენება | ფორმები ELI-1.1, ELI-1.2 დანართებით |
| 1.2 ინტერესთა კონფლიქტი | ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობა `ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის~ 4.2 პარაგრაფის შესაბამისად | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | არ  გამოიყენება | სატენდერო განაცხადი |
| 1.3. ბანკის მიერ არა-უფლებამოსილად მიჩნევა | არ იყოს აგბ-ს მიერ გამოცხადებული არაუფლებამოსილად, როგორც აღნიშნულია `ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის~ 4.4, 4.5, 4.6 და 4.7 პარაგრაფებში | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | არ  გამოიყენება | სატენდერო განაცხადი |
| 1.4 საქართველოს სახელმწიფო კომპანია | განმცხადებელი უნდა აკმყოფილებდეს `ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის~ 4.5 პარაგრაფის პირობებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | არ  გამოიყენება | ფორმები ELI-1.1, ELI-1.2 დანართებით |
| 1.5 გაეროს რეზოლუციის ან საქართველოს კანონის საფუძველზე არაუფლებამოსილად გამოცხადება | არ იყო არაუფლებამოსილად გამოცხადებული დამკვეთის ქვეყნის კანონებისა და ოფიციალური დადგენილების თანახმად ან გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების შესაბამისად როგორც აღნიშნულია `ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის~ 4.7 პარაგრაფში და V თავში | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | არ  გამოიყენება | ფორმები ELI-1.1, ELI-1.2 დანართებით |

|  |
| --- |
| 2. შეუსრულებელი კონტრაქტები |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | უფლებამოსილების და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები | | | | | |
| **# და საგანი** | **შესატყვისობის moTxovnebi** | | | | | **moTxovna Sesabamisi dokumentaciis warmodgenaze** |
| **შესაბამისობის მოთხოვნა** | **tenderis monawile** | | | |
| **ინდივიდუალური საწარმო** | **ganzraxuli an arsebuli erToblivi sawarmo** | | |
| **yvela partniori erTianad** | **TiToeuli partniori** | **minimum erTi partniori** |
| 2.1 შეუსრულებელი კონტრაქტების ისტორია | **2013 წლის** 1 იანვრიდან კონტრაქტის შეუსრულებლობას1  ადგილი არ ჰქონია კონტრაქტორის მიერ თავის ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას6 | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | არ  გამოიყენება | ფორმა CON-2 |
| 2.2 შეჩერება დამკვეთის მიერ სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაციის გამოყენების გამო, ან სატენდერო წინადადების გამოთხოვნა სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის განმავლობაში | ადგილი არ უნდა ჰქონდეს შეჩერებას დამკვეთის მიერ სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაციის გამოყენების გამო „ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის“ პარაგრაფის 4.6 შესაბამისად, ან სატენდერო წინადადების გამოთხოვნას „ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის“ პარაგრაფის 19.9 შესაბამისად | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | არ  გამოიყენება | satendero winadadebis warmodgenis forma |
| 2.3 მიმდინარე სასამართლო პროცესი | ტენდერის მონაწილის ფინანსური მდგომარეობა და პერსპექტიული გრძელვადიანი რენტაბელობა სტაბილური უნდა იყოს და სასამართლო პროცესი გადაწყვეტილი უნდა იქნას ტენდერის მონაწილის სასარგებლოდ | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | არ  გამოიყენება | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | არ  გამოიყენება | ფორმა CON-2 |
| 2.4 სასამართლო პროცესების ისტორია | **2013 წლის** 1 იანვრიდან ადგილი არ ჰქონია ტენდერის მონაწილის3 საწინააღმდეგოდ მიღებულ სასამართლო/არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | არ  გამოიყენება |  |

1. შეუსრულებლობა, დამკვეთის გადაწყვეტილების თანახმად, მოიცავს ყველა კონტრაქტს, სადაცა ა) შეუსრულებლობა არ იყო გასაჩივრებული კონტრაქტორის მიერ, რაშიც ასევე შედის დავების გადაჭრის მექანზმის გამოყენება შესაბამისი კონტრაქტის ფარგლებში, და ბ) ის კონტრაქტები, რომლებზეც საჩივარი იქნა შეტანილი და გადაწყვეტილება კონტრაქტორის წინააღმდეგ იქნა მიღებული. შეუსრულებლობა არ ითვალსიწინებს იმ კონტრაქტებს, სადაც დამკვეთის გადაწყვეტილება ანულირებული იქნა დავების გადაჭრის მექანიზმის მეშვეობით. შეუსრულებლობა უნდა დაეფუძნოს ყველა სახის ინფორმაციას სრულად გადაჭრილ დავებზე და სასამართლო პროცესებზე. ე.ი. დავა ან სასამართლო პროცესი, რომელიც გადაწყდა დავების გადაჭრის მექანიზმის მეშვეობით შესაბამისი კონტრაქტის ფარგლებში და სადაც ამოწურულია ტენდერის მონაწილისათვის ხელმისაწვდომი ყველა სააპელაციო ინსტანცია.
2. ეს მოთხოვნა ასევე გამოიყენება იმ კონტრაქტებისათვის, რომელიც ტენდერში მონაწილემ **ერთობლივი საწარმოს** წევრის სახით განახორციელა.
3. ტენდერში მონაწილემ სატენდერო განაცხადში უნდა წარმოადგინოს ზუსტი ინფორმაცია ნებისმიერი დავის ან სასამართლო პროცესის შესახებ, რომელიც გამომდინარეობს ბოლო სამი წლის განმავლობაში მის მიერ დასრულებული ან მიმდინარე კონტრაქტებიდან. ტენდერში მონაწილის ან **ერთობლივი საწარმოს** რომელიმე წევრის წინააღმდეგ მიღებული სასამართლო/საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების თანმიმდევრულ ისტორიას შესაძლოა მოჰყვეს ტენდერში მონაწილის დისკვალიფიკაცია.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. ფინანსური მდგომარეობა და შესრულება | | | | | |
|  | უფლებამოსილების და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები | | | | | |
| **# და საგანი** | **შესატყვისობის moTxovnebi** | | | | | **moTxovna Sesabamisi dokumentaciis warmodgenaze** |
| **Sesabamisobis moTxovna** | **tenderis monawile** | | | |
| **individualuri sawarmo** | **ganzraxuli an arsebuli erToblivi sawarmo** | | |
| **yvela partniori erTianad** | **TiToeuli partniori** | **minimum erTi partniori** |
| 3.1. ფინანსური რესურსები | (i) ტენდერის მონაწილემ უნდა აჩვენოს, რომ მას გააჩნია ან ხელი მიუწვდება ფინანსურ რესურსებზე, როგორიცაა ლიკვიდური აქტივები, დაუგირავებელი უძრავი ქონება, საკრედიტო ხაზები და სხვა ფინანსური საშუალებები, კონტრაქტის ფარგლებში საავანსო გადახდების გარდა, რათა დააკმაყოფილოს ნაღდი ფულის მოძრაობის მოთხოვნა, რომლის ოდენობა უნდა იყოს არანაკლებ **1,000,000 ლარისა** წინამდებარე კონტრაქტისათვის, და რომელსაც გამოაკლდება ტენდერის მონაწილის სხვა ვალდებულებები;  (ii) ტენდერის მონაწილემ ასევე უნდა აჩვენოს, რომ მას გააჩნია ადეკვატური ფინანსური რესურსები, რათა დააკმაყოფილოს ნაღდი ფულის მოძრაობის მოთხოვნა მისი მიმდინარე და მომავალი საკონტრაქტო ვალდებულებებისთვის.  (iii) **ბოლო 3 წლის (2013, 2014, 2015 წწ)** აუდიტირებული ბალანსების, ან, თუ ტენდერის მონაწილის ქვეყნის კანონმდებლობა ამას არ ითხოვს, დამკვეთისათვის მისაღები სხვა ფინანსური ანგარიშების წარდგენა თავისი მყარი ფინანსური პოზიციის და პერსპექტიული გრძელვადიანი რენტაბელობის საჩვენებლად. | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას  უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას  უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას  უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას  არ  გამოიყენება | არ გამოიყენება  არ გამოიყენება  უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | არ  გამოიყენება  არ  გამოიყენება  არ  გამოიყენება | ფორმა FIN-3.1 დანართებით |
| 3.2.samSeneblo samuSaoebis saSualo wliuri brunva | minimaluri saSualo wliuri brunva **6,200,000 ლარის ოდენობით,** romelic warmoadgens bolo **3 wlis (2013, 2014, 2015 წწ.) ganmvalobaSi** mimdinare და/an dasrulebuli kontraqtebis farglebSi miRebuli dadasturebuli **gadaxdebis jams და იყოფა 3 წელზე.** | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას **25%-**s | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნას **40 %-s** | ფორმა FIN-3.2 |

**4. გამოცდილება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | უფლებამოსილების და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები | | | | | |
| **# და საგანი** | **შესატყვისობის moTxovnebi** | | | | | **moTxovna Sesabamisi dokumentaciis warmodgenaze** |
| **შესაბამისობის მოთხოვნა** | **tenderis monawile** | | | |
| **individualuri sawarmo** | **ganzraxuli an arsebuli erToblivi sawarmo** | | |
| **yvela partniori erTianad** | **TiToeuli partniori** | **minimum erTi partniori** |
| 4.1 მშენებლობის ზოგადი გამოცდილება | კონტრაქტორის, ქვეკონტრაქტორის, **ერთობლივი საწარმოს** წევრის ან მმართველი კონტრაქტორის როლში სამშენებელო კონტრაქტების შესრულების გამოცდილება მინიმუმ ბოლო 3წლის განმავლობაში, დაწყებული 2013 წლის 1 იანვრიდან განაცხადის წარდგენის ბოლო თარიღამდე. | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | არ გამოიყენება | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | არ გამოიყენება | ფორმა EXP-4.1 |
| 4.2 (ა) მშენებლობის კონკრეტული გამოცდილება | 1. მინიმალური რაოდენობის ანალოგიური4 კონტრაქტები, რაც ქვემოთ არის მითითებული, რომლებიც დამაკმაყოფილებლად და არსებითად5 იქნა დასრულებული კონტრაქტორის, ქვეკონტრაქტორის, **ერთობლივი საწარმოს** წევრის6 ან მმართველი კონტრაქტორის როლში 2011 წლის 1 იანვრიდან განაცხადის წარდგენის ბოლო თარიღამდე. 2. მსგავსი სახის სამუშაოების კონტრაქტი, **კერძოდ ასფალატო-ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობის სამუშაოების კონტრაქტი**, როგორც კონტრაქტორის, მმართველი კონტრაქტორის, ან ქვეკონტრაქტორის სახით: მინიმუმ ერთი (1) კონტრაქტი არანაკლებ **3,300,000 ლარის** ექვივალენტის ღირებულებით, ან სამი (3) ან ნაკლები კონტრაქტი (აღნიშნული ხასიათის), თითოეული არანაკლებ **1,000,000 ლარის**  ექვივალენტის ღირებულებით, მაგრამ ჯამურად არანაკლებ **3,300,000 ლარის** ექვივალენტის ღირებულებით. | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს7 | არ გამოიყენება | არ გამოიყენება | ფორმა EXP-4.2 (a) |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.2 (ბ) | ზემოთმოყვანილი და ნებისმიერი სხვა კონტრაქტისათვის, რომელიც დასრულებულია ან განხორციელების პროცესშია კონტრაქტორის, ქვეკონტრაქტორის, **ერთობლივი საწარმოს** წევრის ან მმართველი კონტრაქტორის როლში8, ზემოთმოყვანილ 4.2 (ა) პარაგრაფში მითითებული პერიოდის პირველ კალენდარულ დღეს ან მის შემდგომ პერიოდში, წარმატებით დასრულებული მინიმალური სამშენებლო გამოცდილება ქვემოთმოყვანილ ძირითად საქმიანობებში9/10:   1. **ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სულ მცირე 37,000 მ2** 2. **რკინა -ბეტონის ან ბეტონის კიუვეტების მოწყობის სამუშაოები სულ მცირე - 3,500 მ ან 490 მ3** | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს | არ გამოიყენება | არ გამოიყენება | ფორმა EXP-4.2 (b) |

4. სამუშაოთა ანალოგიურობა გულისხმობს სამუშაოთა მსგავსებას მათი ფიზიკური მოცულობის, სირთულის, განხორციელების მეთოდების, ტექნოლოგიების და სხვა თავისებურებების მიხედვით, როგორც ეს აღწერილია VII თავში (სამუშაოთა მოთხოვნები). მცირე ღირებულების კონტრაქტების (რომელთა ღირებულებაც მოთხოვნილზე ნაკლებია) დაჯამება საერთო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად მიღებული არ იქნება.

5. არსებითად დასრულებული გულისხმობს 80% ან მეტი მოცულობის სამუშაოების დასრულებას კონტრაქტის ფარგლებში.

6. იმ კონტრაქტებისათვის, სადაც ტენდერის მონაწილე **ერთობლივი საწარმოს** წევრის ან ქვე-კონტრაქტორის სახით მონაწილეობდა, ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ ტენდერის მონაწილის წილი, ღირებულების მიხედვით.

7. **ერთობლივი საწარმოს** შემთხვევაში, მისი წევრების მიერ განხორციელებული კონტრაქტების ღირებულება არ გაერთიანდება იმის განსასაზღვრად დაკმაყოფილებულია თუ არა ერთეული კონტრაქტის მინიმალური ღირებულების მოთხოვნა. Aრამედ პირიქით, თითოეული წევრის მიერ განხორციელებული თითოეული კონტრაქტი უნდა აკმაყოფილებდეს ერთეული კონტრაქტის მინიმალურ ღირებულებას, რომელიც მოთხოვნილია ერთეული ორგანიზაციისაგან. იმის განსასაზღვრად აკმაყოფილებს თუ არა **ერთობლივი საწარმო** კონტრაქტების საერთო რაოდენობის მოთხოვნას, გაერთიანდება მხოლოდ ყველა წევრის მიერ განხორციელებული კონტრაქტების რაოდენობა, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება უდრის ან აღემატება მინიმალურ მოთხოვნილ ღირებულებას.

8. იმ კონტრაქტებისათვის, რომელშიც ტენდერის მონაწილე **ერთობლივი საწარმოს** წევრის ან ქვე-კონტრაქტორის სახით მონაწილეობდა, მხოლოდ ტენდერის მონაწილის წილი ჩაითვლება ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

11. მოთხოვნის დაკმაყოფილება შესაძლებელია სპეციალიზირებული ქვე-კონტრაქტორის მეშვეობით.

9. ძირითადი საქმიანობების მოცულობის, რაოდენობის ან წარმადობის ჩვენება შესაძლებელია ერთი ან მეტი კონტრაქტის კომბინაციით, თუკი ისინი შესრულებულია ერთი და იგივე პერიოდის განმავლობაში. წარმადობად ითვლება ძირითადი სამშენებლო საქმიანობის (საქმიანობების) წლიური წარმადობის მაჩვენებელი.

10. გამოცდილების მინიმალური მოთხოვნა რამოდენიმე კონტრაქტისათვის უნდა იყოს მინიმალური მოთხოვნების ჯამი შესაბამისი ინდივიდუალური კონტრაქტებისათვის.

**5 პერსონალი**

ტენდერის მონაწილემ უნდა აჩვენოს, რომ საკვანძო თანამდებობებისათვის მას ჰყავს პერსონალი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | **თანამდებობა** | **ჯამური მსგავსი სამუშაო გამოცდილება (წლები)** | **მსგავსი სამუშაოების გამოცდილება** |
| 1. | პროექტის მენეჯერი | 5 | 3 |
| 2. | სამუშაოთა ზედამხედველი | 5 | 3 |
| 3. | ხარისხის ინჟინერი | 5 | 3 |

*შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში კონტრაქტორს შეუძლია დამატებითი ინფორმაცია მოიძიოს* [*www.worknet.gov.ge*](http://www.worknet.gov.ge) *ვებ-გვერდზე*

ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს დეტალური ინფორმაცია შემოთავაზებული პერსონალისა და მათი გამოცდილების შესახებ IV თავში (სატენდერო ფორმები) მოცემული ფორმების გამოყენებით

**6 აღჭურვილობა**

ტენდერის მონაწილემ უნდა აჩვენოს, რომ მისთვის ხელმისაწვდომია კონტრაქტორისათვის საჭირო ქვემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი აღჭურვილობა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | **ტექნიკის დასახელება** | **ერთეული** | **რაოდენობა** |
|  | ავტოგუდრონატორი 3500 ლ | cali | 1 |
|  | გრეიდერი 79 კვტ | cali | 2 |
|  | სატკეპნი გლუვვალციანი 11-18 ტ | cali | 1 |
|  | სატკეპნი ვიბრაციული 10-12 ტ | cali | 1 |
|  | სატკეპნი პნევმატური 25 ტ | cali | 1 |
|  | ასფალტოდამგები | cali | 1 |
|  | ფრეზი | cali | 1 |
|  | ამწე 16 ტ | cali | 1 |
|  | ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0.5 მ3 | cali | 2 |

ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს უფრო დეტალური ინფორმაცია

შემოთავაზებული აღჭურვილობის შესახებ IV თავში წარმოდგენილი ფორმის გამოყენებით.

თავი VII-სამუშაოთა მოთხოვნები

**სპეციფიკაციები**

თანდართული ფაილები:

02 დეტალური სპეციფიკაციები

03 ზოგადი სპეციფიკაციები

ნახაზები

07 ნახაზები (თანდართულია)

**სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალი**

**ა. პრეამბულა**

1. სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალი შემდეგ დოკუმენტებთან ერთად განიმარტება: „ინსტრუქციები ტენდერის მონაწილეთათვის“, „კონტრაქტის ზოგადი და კონკრეტული პირობები“, „ტექნიკური სპეციფიკაციები“ და ნახაზები.

2. მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალში მოცემული მოცულობები წინასწარი და პირობითია, ისინი წარმოდგენილია ტენდერისათვის საერთო საფუძვლის უზრუნველსაყოფად. გადახდის საფუძველს უნდა წარმოადგენდეს შეკვეთილი და განხორციელებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები, რომელიც კონტრაქტორის მიერ არის დაანგარიშებული, ინჟინერის მიერ დამოწმებული და შეფასებულია განფასებულ მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალში შემოთავაზებულ ტარიფებად და ფასებად, სადაც ამის შესაძლებლობა არსებობს, სხვა შემთხვევაში კი იმ ტარიფებად და ფასებად, რაც პროექტის მენეჯერს შეუძლია დაადგინოს კონტრაქტის პირობების ფარგლებში.

3. განფასებულ მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალში წარმოდგენილი ტარიფები და ფასები, იმ შემთხვევების გარდა თუ კონტრაქტში სხვაგვარად არ არის მითითებული, მოიცავს ყველანაირ სამშენებლო დანადგარს, მუშახელს, ზედამხედველობას, მასალებს, მონტაჟს, ტექმომსახურებას, დაზღვევას, მოგებას, გადასახადებს და მოსაკრებლებს, სხვა ყველა დანარჩენ რისკს, ვალდებულებასა და მოვალეობას, რომელიც კონტრაქტით არის გათვალისწინებული.

4. Aტარიფი ან ფასი განფასებულ მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალში ყოველი პუნქტის გასწვრივ უნდა იყოს მოცემული, იქაც სადაც მოცულობები არის მოცემული და იქაც სადაც არ არის. იმ პუნქტების ღირებულება, რომლისთვისაც კონტრაქტორს A Aტარიფი ან ფასი არ მიუთითებია, მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალის სხვა ტარიფებითა და ფასებით დაიფარება.

5. კონტრაქტის პირობებთან შესატყვისობის მთელი ღირებულება უნდა შევიდეს განფასებულ მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალის პუნქტებში.

6. აუცილებელი არ არის, რომ ზოგადი ინსტრუქციები და სამუშაოთა და მასალების აღწერილობა განმეორდეს ან შეჯამდეს მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალში. საკონტრაქტო დოკუმენტაციის შესაბამისი სექციების მითითება უნდა მოხდეს განფასებულ მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალში ყოველი პუნქტის გასწვრივ ფასის შეყვანამდე.

7. მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალში შეტანილი და შესაბამისად გათვალისწინებული პირობითი თანხები უნდა გაიხარჯოს მთლიანად ან ნაწილობრივ, პროექტის მენეჯერის მითითებითა და მისი შეხედულებისამებრ.

8. ყველა სამუშაო, რომელიც მითითებულია სამუშაოთა განფასებულ უწყისში უნდა დაანგარიშდეს ფაქტიური აზომვებით იმ ერთეულის ფასზე და განზომილებაზე და ასევე ფაქტიურ მოცულობებზე დაყრდნობით, რომელიც ზედმიწევნით განხორციელდა კონტრაქტის ან შემდეგში პროექტის მენეჯერის მიერ წერილობით გაცემული ინსტრუქციების შესაბამისად. არ ანაზღაურდება მშენებლობისათვის გამოყენებული დროებითი ნაგებობების, სამშენებლო ტერიტორიის მოწყობის, მანქანა-დანადგარების მუშაობის ხარჯები, რამდენადაც ეს ხარჯები უნდა გათვალისწინებულ იქნას სატენდერო წინადადების ფასში.

9. დამკვეთი შეასწორებს შეცდომებს, რაშიც იგულისხმება ნებისმიერი არითმეტიკული შეცდომები, რომელიც დაშვებული იყო დაანგარიშებისას ან შეჯამებისას, კერძოდ:

(ა) სადაც არსებობს შეუსაბამობა ციფრებსა და მათ სიტყვიერ ფორმულირებას შორის, უპირატესობა მიენიჭება სიტყვიერ ფორმულირებას; და

(ბ) სადაც არსებობს შეუსაბამობა ერთეულის ღირებულებასა და ერთეულის ფასისა და მოცულობის გამრავლების შედეგად მიღებულ თანხას შორის, უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას, იმ შემთხვევის გამოკლებით, როდესაც დამკვეთის აზრით, ერთეულის ფასის წარმოდგენისას სახეზეა უხეში შეცდომა მეათედების გამომყოფი წერტილის დასმაში, ამ შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ჯამს და კორექტირებული იქნება ერთეულის ღირებულება.

10. კლდოვანი ქანი ეწოდება ყველა იმ მასალას, რომელიც პროექტის მენეჯერის აზრით, საჭიროებს აფეთქებას, ან მეტალის სოლების და უროების გამოყენებას, ან ჰაერის ჩაბერვით ბურღვას ლიკვიდაციისათვის და რომლის ლიკვიდაციაც შეუძლებელია 150 ცხენისძალიანი ტრაქტორით ერთი, უკან დამონტაჟებული მძლავრი გამაფხვიერებელით.

**დამატებითი ინფორმაცია** VIII თავი - კონტრაქტის კონკრეტული პირობები

**თავი VIII. კონტრაქტის კონკრეტული პირობები**

|  |  |
| --- | --- |
| **ა. ზოგადი** | |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 1.1 (დ)** | დამფინანსებელი ინსტიტუტი არის:  **ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 1.1 (ს)** | დამკვეთი არის: **საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი**  მისამართი: **დავით აღმაშენებლის გამზ. #150,**  სართული/ოთახის ნომერი: **ოთახი 301, III სართული**  ქალაქი: **თბილისი**  საფოსტო ინდექსი: **0112**  ქვეყანა: **საქართველო** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 1.1 (ზ)** | მთლიანი სამუშაოების დასრულების დაგეგმილი თარიღი:  სამუშაოთა დაწყებიდან **10 (ათი) თვე.** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 1.1 (შ)** | პროექტის მენჯერი: ***განისაზღვრება კონტრაქტის ხელმოწერის შემდეგ*** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 1.1 (ც)** | **ობიექტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, იმერეთის რეგიონში, თბილისიდან 140 კმ. მანძილზე.** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 1.1 (ჭ)** | სამუშაოების დაწყების თარიღია: **კონტრაქტის ხელმოწერიდან 15 დღეში.** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 1.1 (აა)** | **პროექტი ითვალისწინებს ჭორვილა-საირხის გზის 6 906 მ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას. ორფენიანი ასფალტო-ბეტონის (5+4) საფარის მოწყობას, სავალი ნაწილის სიგანე 5 მ. ასევე სარეაბილიტაციო გზაზე ეწყობა ბეტონის კიუვეტები სიგრძით 5 892 მ. წყალამრიდი ლითონის მილები საერთო სიგრძით 1 004 მ. გაბიონის კედლები 80 მ და ანაკრები ბეტონის ღარები სიგრძით 1 146 მ.**  **ძირითადი სამუშაოების მოცულობები:**  **1. ფრაქციული ღორღი 58 629 მ2  (თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება ზოგადი სპეციფიკაციების #8 თავისა)**  **2. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 2 718 მ3 (თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება ზოგადი სპეციფიკაციების #8 თავისა)**  **3. მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ნარევი 40 102 მ2 (თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება ზოგადი სპეციფიკაციების #8 თავისა)**  **4. წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის ნარევი 46 140 მ2 (თანახმად, მაგრამ არ შემოიფარგლება ზოგადი სპეციფიკაციების #8 თავისა)** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 2.2** | ობიექტის ნაწილ-ნაწილ დასრულება: **არ გამოიყენება** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 2.3 (ი)** | შემდეგი დოკუმენტები ასევე წარმოადგენს კონტრაქტის ნაწილს:  **გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 3.1** | კონტრაქტის ენა: **ქართული**  პროექტის მენეჯერთან საკომუნიკაციო ენა: **ორენოვანი - ქართულ/ინგლისური (უპირატესობა მიენიჭება კონტრაქტის ენას)**  კონტრაქტის მარეგულირებელი კანონმდელობა: **საქართველოს კანონმდებლობა** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 5.1** | კონტრაქტის მენეჯერს **არ შეუძლია თავისი ნებისმიერი ვალდებულებებისა და მოვალეობების სხვა პირებისათვის გადაცემა.** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 8.1** | სხვა კონტრაქტორების გრაფიკი: ***ა/გ*** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 13.1** | დაზღვევის მინიმალური თანხა და სხვა გამოსაქვითი თანხები:  (ა) მინიმალური სადაზღვევო დასაფარი თანხები სამუშაოების, ქარხნის/დანადგარების და მასალებისათვის: კონტრაქტის ღირებულების **ას ათი (110) პროცენტი.**  მაქსიმალური სადაზღვევო დასაკავებელი თანხები სამუშაოების, ქარხნის/დანადგარების და მასალების დაზღვევისათვის: **8,500 ლარი;**  (ბ) მინიმალური სადაზღვევო დასაფარი თანხები მანქანა-დანადგარების დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში: **400,000 ლარი.**  მაქსიმალური დასაკავებელი თანხები მანქანა-დანადგარების დაზღვევისათვის: **8,500 ლარი;**  (გ) მინიმალური სადაზღვევო დასაფარი თანხები კონტრაქტთან დაკავშირებული ქონების (სამუშაოების, ქარხნის/დანადგარების და მასალების გარდა) დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში: **100,000 ლარი.**  მაქსიმალური დასაკავებელი თანხები მესამე სხვა ქონების დაზღვევისათვის – **8,500 ლარი;**  (დ) მინიმალური სადაზღვევო დასაფარი თანხები ტრამვისა და სიკვდილის შემთხვევაში შეადგენს:  (i) კონტრაქტორის პერსონალისათვის: **5,000 ლარს/კაცზე,** მთლიანობაში მინიმუმ **100,000 ლარს;**  (ii) მესამე პირთათვის **50,000 ლარს;** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 14.1** | ობიექტის მონაცემები: **არ გამოიყენება** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 20.1** | ობიექტის ტერიტორიის გადაცემის თარიღ(ებ)ი: **კონტრაქტის ორმხრივად ხელმოწერის დღე.** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 23.1 და 23.2** | მომრიგებლის დამნიშნავი უწყება:  **დავების განმხილველი ცენტრი**  ვაჟა-ფშაველას 71, ბლოკი, 1 სართული  ტელ: 032 2 207 327  ელ-ფოსტა: info@drc-arbitration.ge |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 24.3** | მომრიგებლის საათობრივი ანაზღაურების განაკვეთი და ანაზღაურებადი ხარჯების ტიპები: **გადახდის თარიღისათვის 150 აშშ დოლარის ექვივალენტი საათში** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 24.4** | უწყებები, რომელთა არბიტრაჟის რეგლამენტიც იქნება გამოყენებული: **საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი.**  არბიტრაჟის მისამართია:  **დავების განმხილველი ცენტრი**  ვაჟა-ფშაველას 71, ბლოკი, 1 სართული  ტელ: 032 2 207 327  ელ-ფოსტა: [info@drc-arbitration.ge](mailto:info@drc-arbitration.ge) |
| **ბ. ვადების კონტროლი** | |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 26.1** | კონტრაქტის ხელმოწერის თარიღიდან **7** **დღის** განმავლობაში კონტრატორმა დასამტკიცებლად უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების პროგრამა. |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 26.3** | სამუშაოთა პროგრამის განახლება უნდა მოხდეს **30 დღიანი** ინტერვალებით  განახლებული სამუშაოთა პროგრამის დაგვიანებით წარდგენის შემთხვევაში დაკავებული იქნება **20,000 ლარი** |
| **გ. ხარისხის კონტროლი** | |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 34.1** | დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი შეადგენს **365** დღეს. |
| **დ. ხარჯების კონტროლი** | |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 44.1** | **არ გამოიყენება** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 45.1** | კონტრაქტი **არ ექვემდებარება** ფასის კორექტირებას კონტრაქტის ზოგადი პირობების 45-ე პარაგრაფის შესაბამისად |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 46.1** | დაკავებული გადახდების წილი შეადგენს: **5%** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 47.1** | მთელი ობიექტის სამუშაოების დასრულების ვადის გადაცილების ჯარიმა შეადგენს კონტრაქტის საბოლოო ფასის **0,1 %** თითოეულ გადაცილებულ დღეზე. მთელი ობიექტის სამუშაოების ვადაგადაცილების ჯარიმის მაქსიმალური თანხა შეადგენს კონტრაქტის საბოლოო ფასის **10%** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 48.1** | პრემია (ბონუსი) ობიექტზე მთელი სამუშაოების დადგენილ ვადაზე ადრე დასრულების შემთხვევაში ყოველი დღისათვის: **არ გამოიყენება** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 49.1** | ავანსი შეადგენს **20%** და კონტრაქტორისათვის გადახდილი იქნება არა უგვიანეს **28 დღის** განმავლობაში დამკვეთისავის მისაღები, იგივე ოდენობის ბანკის მიერ გაცემული საავანსო გადახდის საბანკო გარანტიის წამოდგენის შემდეგ. თუკი გარანტია გაცემულია საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოქმედი ბანკის მიერ, გარანტია დამოწმებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ბანკის მიერ, რომელიც უზრუნველყოფს მისი ამოქმედების შესაძლებლობას. |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 50.1** | კონტრაქტის შესრულების გარანტიის თანხა შეადგენს კონტრაქტის ღირებულების **10%-ს** და წარმოდგენილი უნდა იყოს ბანკის მიერ გაცემული უპირობო (პირველივე მოთხოვნისთანავე) საბანკო გარანტიის სახით. თუკი გარანტია გაცემულია საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოქმედი ბანკის მიერ, გარანტია დამოწმებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი ბანკის მიერ, რომელიც უზრუნველყოფს მისი ამოქმედების შესაძლებლობას.  (ა) უპირობო საბანკო გარანტია: - კონტრაქტის ფასის **10%**  გარანტია უნდა იყოს უპირობო (პირველივე მოთხოვნისთანავე) (იხ. ნაწილი X, საკონტრაქტო ფორმები). |
| **ე. კონტრაქტის დასრულება** | |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 56.1** | თარიღი რომლისთვისაც მომზადებული უნდა იყოს ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო: **არ გამოიყენება**  თარიღი რომლისთვისაც მომზადებული უნდა იყოს საშემსრულებლო ნახაზები **არის კონტრაქტის დასრულების თარიღი** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 56.2** | თანხა, რომლის დაკავება მოხდება იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება წარმოდგენილი დამთავრებული საშემსრულებლო ნახაზები და/ან ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელოები კონტრაქტის ზოგად პირობებში 58.1 მოთხოვნილი თარიღისათვის არის  **20,000 ლარი** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 57.2 (ზ)** | დღეების მაქსიმალური რაოდენობა: **100** |
| **კონტრაქტის ზოგადი პირობები 58.1** | პროცენტი, რომელიც გამოიყენება დაუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების მიმართ ობიექტის დასასრულებლად დამკვეთის დამატებითი ხარჯებისათვის **10%** |